CROCHET HR Management

Day 1 Monitoring Guide

1 ก.ค. 2026 - First Day in Production

ตามชั่วโมงนี้ - ระบบจะรอด

# Mindset for Day 1

ก่อนเริ่มวัน - อ่าน 3 ข้อนี้ให้จบ:

Truth #1: วันแรกจะมี bug แน่นอน - ไม่ต้องคาดว่าจะ smooth 100% - เป้าหมายคือ respond เร็ว

Truth #2: พนักงาน 100 คน 80% จะใช้ได้ปกติ - มี 20% ที่ติดปัญหา - focus ที่กลุ่มหลัง

Truth #3: ถ้าตอบเร็ว + สุภาพ + ขอโทษ - พนักงานจะเข้าใจ - ความเชื่อมั่นจะสะสมขึ้นใน 7 วัน

# Hour-by-Hour Schedule

## 06:30 น. - Wake Up + Coffee

☐  ดื่มน้ำ + กาแฟ

☐  เช็คมือถือ: ไม่มี emergency notification ค้างคืน

☐  เปิด LINE/Email - ดูประกาศที่ส่งให้พนักงานเมื่อวานยังโพสต์อยู่

## 07:00 น. - Pre-Launch Check (30 นาที)

☐  เปิด supabase.com → Project Status: Active ✓

☐  เปิด cron-job.org → Pinger ทำงานปกติ ✓

☐  เปิด Vercel → Latest deployment: v1.4.4 ✓

☐  เปิด https://hr-management-pi-six.vercel.app → load OK ✓

☐  Login as Admin → ดูทุกเมนูเข้าได้ ✓

☐  เปิด DevTools (F12) → Console - ไม่มี error ✓

☐  ทำ Manual Backup CSV จาก Supabase ตอนเริ่มวัน ✓

## 07:30 น. - Final Communication

☐  โพสต์ LINE Group: 'ระบบเปิดใช้งานแล้ว ลิงก์: ___'

☐  ส่ง email reminder + URL + Username/Password เริ่มต้น

☐  โพสต์รูปคู่มือ photobook

## 08:00-09:00 น. - PEAK HOUR (สำคัญที่สุด)

Critical: นี่คือชั่วโมงที่ระบบจะเจอ load สูงสุด - 50 คน login พร้อมกัน

☐  เปิด 3 หน้าจอ:

☐  1. Supabase Dashboard → Reports → API (ดู request count)

☐  2. ระบบ HR (login as Admin)

☐  3. LINE Group (ดู feedback)

☐  ทุก 10 นาที: refresh Supabase Reports → ดู error rate

☐  Reply ทันทีในกลุ่มถ้ามีคนถาม

☐  จดทุก issue ลง Google Sheet 'Day1-Issues'

## 09:00-12:00 น. - Active Monitoring

☐  ทุก 30 นาที: ดู Supabase Reports → DB size, API count

☐  ตอบคำถามใน LINE Group ภายใน 5 นาที

☐  เก็บ feedback: คำถามซ้ำ ๆ → เพิ่มใน FAQ

☐  ถ้ามี Manager รายงานปัญหา - จัดการก่อน Employee

## 12:00 น. - Lunch Check

☐  Manual Backup CSV ครั้งที่ 2 ของวัน

☐  Summary: เช้านี้กี่คน login ได้? กี่คนติดปัญหา?

☐  เปิด Audit Log → ดูใครทำอะไรบ้าง

☐  ดื่มน้ำ + อาหารกลางวัน 30 นาทีเต็ม - อย่าข้าม

## 13:00-17:00 น. - Steady State

☐  ทุก 1 ชั่วโมง: เช็ค Supabase + LINE Group

☐  เริ่มจัดการ Bug ที่ medium severity (อย่าใหญ่)

☐  Document FAQ จากคำถามที่ซ้ำ

☐  ถ้ามี user complain → escalate Manager คนนั้นช่วยอธิบาย

## 17:00 น. - End of Day Report

☐  Manual Backup CSV ครั้งสุดท้าย

☐  สรุปลง Google Doc: 'Day 1 Report'

☐  จำนวน user login: __

☐  จำนวนคำขอลา submit: __

☐  จำนวน bug high: __ | medium: __ | low: __

☐  Top 3 ปัญหาที่ซ้ำที่สุด

☐  ส่ง summary ให้ Boss (สั้น 5 บรรทัด)

☐  Plan Day 2: fix bug high ทั้งหมด

## 21:00 น. - Wind Down

☐  เลิกดูระบบ (มี cron-job ดูแลแล้ว)

☐  ตั้งนาฬิกาปลุก 06:30 น. สำหรับ Day 2

☐  นอน

# KPIs สำหรับ Day 1

ตัวเลขที่บอกว่า Launch สำเร็จหรือไม่:

| Metric | Target | Action ถ้าไม่ถึง |
| --- | --- | --- |
| Login success rate | > 95% | Bulk reset password ของกลุ่ม failed |
| Critical bugs reported | 0 | Hotfix ทันที + rollback ถ้าซ้ำ |
| ระบบ down time | < 5 นาที | Emergency Playbook Scenario D |
| Average page load | < 3 วินาที | ดู Supabase region + bandwidth |
| Supabase row size warning | ไม่มี | แบ่ง attendance เป็นรายเดือน |
| Bug high reported | < 5 | ปกติสำหรับ Day 1 - แก้ใน 24 ชั่วโมง |
| User satisfaction (LINE feedback) | > 70% | เพิ่มคู่มือ video + รอบ Q&A |

# Week 1 After Launch

## Day 2 (2 ก.ค.)

- แก้ bug high ทั้งหมดจาก Day 1

- Deploy hotfix → ประกาศใน LINE Group

- Manual backup CSV

## Day 3-5 (3-5 ก.ค.)

- แก้ bug medium

- รวบรวม FAQ จากคำถามซ้ำ

- Update Photobook ใส่ FAQ

## Day 7 (7 ก.ค.) - Week 1 Review

- Send 'Week 1 Report' ให้ Boss

- KPI Summary

- Bug counts (open/closed)

- Plan สำหรับ Week 2

## Day 30 - Month 1 Review

- เริ่มพิจารณา Option B (Hybrid Supabase)

- Data analysis: workflow ไหนใช้บ่อยที่สุด

- Plan feature เพิ่มเติมจาก feedback จริง

1 ก.ค. 2026 - You can do this!

ทำตามนี้ทีละชั่วโมง = Launch สำเร็จ