CROCHET HR Management

Pre-Launch Checklist

เตรียมพร้อมก่อน Launch 1 ก.ค. 2026

26-30 มิ.ย. 2026 | 5 วันก่อน Launch

# Day 1: 26 มิ.ย. (วันนี้) - Foundation Setup

เป้าหมาย: ทำให้ระบบมี safety net ครบ ก่อนเริ่มทดสอบ

## 1.1 Supabase Verification

☐  Login เข้า supabase.com ได้ — บันทึก email + password ลง password manager

☐  เปิด project crochet-hr → ดู Status: Active (ไม่ใช่ Paused)

☐  Settings → API → copy Project URL + anon key ลง Notepad/Google Doc ที่ปลอดภัย

☐  Database → Backups → confirm มี backup ของวันที่ผ่านมา

☐  เปิดดู Table Editor → hr_data → ดูจำนวน rows (ตอนนี้ควรมี ~10-15 keys)

## 1.2 Pinger Setup (ป้องกัน Project Pause)

☐  สมัคร cron-job.org (ฟรี) — สร้าง job ping Supabase ทุก 6 ชั่วโมง

☐  Test Run pinger → ดู status 200 Success

☐  เปิด Email notification: Notify on failure

Headers ที่ใส่: apikey + Authorization: Bearer [anon-key]

## 1.3 Manual Backup ครั้งแรก

☐  ไป Supabase → Table Editor → hr_data → คลิก ⋮ → Export to CSV

☐  Download file เก็บใน Google Drive folder 'HR-Backups/2026-06-26.csv'

☐  ทดลอง Open file CSV → confirm ข้อมูลครบ

Tip: ทำ manual backup ทุกวันก่อน launch + ทุกอาทิตย์หลัง launch

## 1.4 Vercel + GitHub

☐  Login GitHub → ดู repo CROCHET HR ยังอยู่

☐  Login Vercel → ดู deploy ล่าสุด = v1.4.4

☐  ทดลองเข้า hr-management-pi-six.vercel.app → ดูระบบ load ได้

☐  เปิด DevTools (F12) → Console → confirm 'Supabase cloud sync: ENABLED'

# Day 2: 27 มิ.ย. - User Acceptance Testing

เป้าหมาย: ให้ 5-10 คนทดลองใช้จริงทุก workflow

## 2.1 Test Account Setup

☐  เตรียม test account อย่างน้อย 5 รายการในระบบ:

☐  ADMIN001 - Admin (HR) - คุณเอง

☐  ACC001 - Accountant (ฝ่ายบัญชี)

☐  MGR001 - Manager (หัวหน้าทีม)

☐  MGR002 - Manager (หัวหน้าทีมที่ 2)

☐  EMP001-005 - Employee (ลูกน้อง)

☐  ตั้ง managerId ของ Employee = MGR001 หรือ MGR002 (สาย report ถูกต้อง)

## 2.2 Workflow ที่ต้องทดสอบ (10 scenarios)

☐  Login ครั้งแรก → เปลี่ยน password (ทุก role)

☐  Employee ส่งคำขอลา → Manager เห็น notification → Manager อนุมัติ → Employee เห็น notification

☐  Employee ขอ OT พร้อมแนบไฟล์รูป → Manager อนุมัติ

☐  Employee ขอรับรองเวลา → Manager อนุมัติ → ตรวจว่า attendance update

☐  Admin upload Excel เวลาเข้างาน (Tigersoft format)

☐  Admin ดูรายงานเข้างาน → เปลี่ยนวันที่ → ตัวเลข stats เปลี่ยนตาม

☐  Admin เพิ่มพนักงานใหม่ → ทดสอบ login พนักงานคนนั้น

☐  Admin ปรับสิทธิ์ลาของพนักงาน (override)

☐  Accountant เปิดหน้า Payroll Export → Generate slip → ดาวน์โหลด PNG

☐  Manager เปิดตารางลงกะ → คลิกช่องเพื่อตั้งกะ → ตรวจ stats รวม

## 2.3 Bug Tracking

☐  เปิด Google Sheet ใหม่ ชื่อ 'HR-Bugs-Tracker'

☐  คอลัมน์: วันที่, Role, Action, Bug, Severity (Low/Med/High), Status

☐  จดทุก issue ที่เจอ — ห้าม assume ว่าจะแก้ทีหลัง

กฎเหล็ก: Bug Severity High = ต้องแก้ก่อน Launch | Med = แก้ใน 7 วันหลัง Launch | Low = ใส่ backlog

# Day 3: 28 มิ.ย. - Stress Test + Bug Fixes

เป้าหมาย: ทดสอบกับข้อมูลจริงเต็มเดือน + แก้ bug จาก Day 2

## 3.1 Tigersoft Excel Stress Test

☐  Export Tigersoft Excel เดือน มิ.ย. ทั้งเดือน (ครบ 30 วัน)

☐  Upload เข้าระบบ → ดู preview screen ว่า dates parse ถูก

☐  ดู banner: 'รูปแบบวันที่ที่ตรวจพบ: DD/MM' → confidence high

☐  Confirm upload → ดู console (F12) มี warning เรื่อง row size ไหม

☐  ถ้ามี warning '> 900 KB' → พิจารณาแบ่ง attendance เป็นรายเดือน

☐  เปิดรายงานเข้างาน → ทดลองเปลี่ยนวันที่ทุกวัน → stats ต้องเปลี่ยน

## 3.2 Concurrent User Simulation

☐  ขอเพื่อนร่วมงาน 5 คน login พร้อมกัน (browser/มือถือ คนละเครื่อง)

☐  ให้ทุกคนกดเมนูต่าง ๆ พร้อมกัน → ดูระบบช้าไหม

☐  ทดลอง 2 คนแก้ข้อมูลเดียวกันพร้อมกัน (เช่น 2 Admin ปรับ employee คนเดียวกัน)

☐  ดู Supabase realtime sync ทำงานถูกต้อง (browser อื่นเห็นการเปลี่ยนแปลงทันที)

## 3.3 Payroll Test

☐  กดปุ่ม 'สร้างสลิปทั้งหมด' → ทดสอบกับ 5 คนก่อน

☐  ตรวจตัวเลขในสลิป: เงินเดือน + OT + Commission - หักลา - ประกันสังคม = สุทธิ

☐  ดาวน์โหลด PNG → ภาษาไทยแสดงถูก ไม่ broken

☐  Export Excel ทั้งบริษัท → ดูยอดรวมในแถวล่าง

# Day 4: 29 มิ.ย. - Documentation + Training Material

เป้าหมาย: เอกสาร + วิดีโอ พร้อมแจกพนักงานวันแรก

## 4.1 Photobook สำหรับ Employee (5 หน้า A4)

☐  หน้า 1: หน้าปก + URL เข้าระบบ + เบอร์ติดต่อ HR

☐  หน้า 2: วิธี Login ครั้งแรก + เปลี่ยน password

☐  หน้า 3: วิธีขอลา (พร้อม screenshot ทีละขั้น)

☐  หน้า 4: วิธีขอ OT + วิธีดูสิทธิ์คงเหลือ

☐  หน้า 5: FAQ + ติดต่อใครเมื่อมีปัญหา

Tip: ใช้ Canva หรือ PowerPoint ทำให้สวย

## 4.2 Admin Cheatsheet (1 หน้า A4)

☐  Workflow หลัก 5 ขั้น: เพิ่มพนักงาน → ตั้งสิทธิ์ → upload เวลา → ดูรายงาน → ออกสลิป

☐  Shortcut/ Tips: Ctrl+Shift+R = hard refresh

☐  Emergency contact (Claude / IT)

☐  URL สำคัญ: Supabase, Vercel, GitHub, cron-job.org

## 4.3 Manager Cheatsheet (1 หน้า A4)

☐  วิธีอนุมัติคำขอลา / OT / รับรองเวลา

☐  วิธีดู Dashboard ทีม

☐  วิธีลงกะงาน

## 4.4 Video Screen Recording (3-5 นาที)

☐  Record screen ตอนคุณใช้ระบบทำ workflow มาตรฐาน

☐  Voice over อธิบายแต่ละขั้น (ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ)

☐  Upload YouTube (Private) หรือ Google Drive

☐  แชร์ link ให้พนักงานก่อนวันแรก

# Day 5: 30 มิ.ย. - Dry Run + Final Prep

เป้าหมาย: ซ้อมเหมือนจริงทุกอย่าง — พรุ่งนี้ launch

## 5.1 Dry Run กับทีม Core

☐  เชิญ HR + Manager 2-3 คน นั่งด้วยกัน 1 ชั่วโมง

☐  Simulate Day 1 scenario: พนักงาน 5 คนเข้าระบบครั้งแรก → ส่งคำขอลา → Manager อนุมัติ

☐  จับเวลาแต่ละขั้น → ระบุ bottleneck

☐  ทดลอง emergency scenario: Admin กด reset ผิด → กู้จาก backup

## 5.2 Backup ครั้งสุดท้ายก่อน Launch

☐  Manual backup CSV ลง Google Drive

☐  Backup index.html ปัจจุบัน (download from Vercel deploy)

☐  จดเลข version: v1.4.4

☐  ทดลอง restore backup → confirm ใช้ได้

## 5.3 Communication

☐  ส่งอีเมล + LINE ประกาศ Launch ให้พนักงาน 100 คน

☐  ใน announcement บอก: URL + Username + Password เริ่มต้น + เวลาที่เปิดใช้

☐  เปิด LINE OpenChat/Group สำหรับถาม-ตอบวันแรก

☐  ประกาศ contact ของคุณ (เบอร์/LINE) สำหรับ emergency

## 5.4 Day 1 Material พร้อม

☐  Photobook → print หรือส่ง PDF ให้พนักงาน

☐  Admin Cheatsheet → print + ติดที่โต๊ะ

☐  Video link พร้อมส่ง

☐  Emergency Playbook (เอกสารแยก) → print + เก็บใกล้ตัว

## 5.5 จิตใจ

☐  ดื่มน้ำเยอะ ๆ

☐  นอนก่อน 22:00 น.

☐  ตั้งนาฬิกาปลุก 06:30 น.

☐  เตรียมขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ ระหว่างวัน

Reminder: Bug วันแรกไม่ใช่ความล้มเหลว - Boss + พนักงานเข้าใจ ขอแค่คุณ response เร็วและสุภาพ

# Summary: 5 Days to Launch

ทำตามแผนนี้ + ใช้ Emergency Playbook ถ้าจำเป็น = พร้อม launch

### Critical Items (ห้ามข้าม)

- Pinger Cron-job.org → ป้องกัน Supabase pause

- Manual Backup CSV → ทุกวันก่อน Launch + ทุกอาทิตย์หลัง

- UAT 10 scenarios → จะรู้จุดอ่อนก่อน real user

- Stress test ด้วย Tigersoft จริง → ระบบรับโหลดได้

- Photobook + Video → พนักงานใช้ได้เอง 80%

- Emergency Playbook → มีเส้นทางแก้ทุก crisis

Good luck! 1 ก.ค. 2026

- จบเอกสาร -