CROCHET HR Management v1.4.4

UAT Execution Report

Pre-Launch Verification Results

Executed by Claude UAT Engine | 26 มิ.ย. 2026

Target Launch: 1 ก.ค. 2026

# Executive Summary

| Metric | Result |
| --- | --- |
| Total Tests Executed | 46 |
| Passed | 46 (100.0%) |
| Failed | 0 |
| Critical Bugs Found | 0 |
| Production Readiness | READY ✓ |
| Recommended Action | Proceed to Launch (with verification) |

Headline: ระบบ pass automated tests 46/46 (100%) — code structure + business logic + data parsing ทำงานถูกต้องทั้งหมด — แต่ยังต้องตรวจอีก 3 ด้านที่ Claude ทดสอบไม่ได้

# Test Coverage Matrix

| Category | Tests | Coverage |
| --- | --- | --- |
| Excel Upload Pipeline | 5 | Format detection · column mapping · grouping · size |
| Date Filter + Counts | 2 | Per-date filter · unique-per-emp count verification |
| Auto-Absent Rule | 2 | Cutoff calculation · employee classification |
| Payroll Calculation | 3 | Normal / Exempt / Low-salary scenarios |
| Leave Balance + Accrual | 6 | Year 0/1/2/5/10/15 vacation quota progression |
| Sick Cert Threshold | 4 | 1/2/3/5 days — validation logic verified |
| Cascade Delete | 1 | 10 storage keys identified for cleanup |
| Configuration | 5 | Version · Supabase · Companies · Settings |
| Critical Functions Present | 18 | All major workflow functions verified |

# Scenario 1: Tigersoft Excel Upload

Test Data: RadGridExport (1).xlsx — 3,212 rows · มิ.ย. 2026

## 1.1 Date Format Detection

- Detected: DD/MM/YYYY (Thai format) — high confidence

- Evidence: 1,684 string rows with day > 12 confirm DD/MM

- Evidence MM/DD: 0 rows

PASS ระบบจะ detect DD/MM อัตโนมัติแม้ Excel auto-convert บางแถวเป็น datetime object

## 1.2-1.5 Pipeline Result

- Total scans processed: 3,126

- Grouped to: 1,961 records (1 record per employee per day)

- Parse errors: 0

- Date range: 2026-06-01 → 2026-06-26 (26 days)

- JSON storage size: 0.20 MB (well under 1 MB Supabase limit)

Storage Note: 0.20 MB ต่อเดือน → ปี = 2.4 MB ใน Supabase row — ปลอดภัย ไม่ต้องแบ่งตอนนี้

# Scenario 2: Date Filter Bug (Fixed in v1.4.3)

Verification: Bug from v1.3.0 (filter not applying) - confirm fix

## Test: Filter by 2026-06-26

- Records for that day: 81

- Unique employees: 81

- Duplicate count: NO (1 record per emp)

PASS Filter ทำงานถูกต้อง — เลือกวันที่ใด stats เปลี่ยนตาม + unique count ตรง

# Scenario 3: Auto-Absent Rule

Setting: autoAbsentLateMinutes = 240 (4 hours from 09:01)

## Cutoff Computation

- Late threshold: 09:01

- Plus 240 minutes = 13:01

- Calculated cutoff: 13:01

PASS ใครเข้างานหลัง 13:01 → ระบบจะ classify เป็น ขาดงานอัตโนมัติ

## Real Data Test (2026-06-26)

- Total employees scanned: 81

- Present (before 13:01): 81

- Auto-absent (after 13:01): 0

- Late but counted (09:01-13:01): 3

Observation ใน Real data ของคุณ ไม่มีใครมาสายเกิน 4 ชั่วโมง — กฎ auto-absent ไม่ trigger

# Scenario 4: Payroll Calculation

3 employee profiles tested: Normal / Exempt / Low-salary

| EMP | Base (฿) | OT (฿) | Late (฿) | SSO (฿) | NET (฿) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMP001 | 25,000 | +1,065 | -150 | -750 | 25,665 |
| EMP002 (Exempt) | 50,000 | +2,131 | 0 ✓ | -750 | 51,881 |
| EMP003 | 18,000 | +767 | -150 | -750 | 18,367 |

PASS exemptFromLateDeduction flag ทำงานถูกต้อง — EMP002 มาสาย แต่ไม่ถูกหักเงิน (รับเงิน +150 เทียบ EMP001)

# Scenario 5: Vacation Accrual (อายุงาน → สิทธิ์ลา)

Settings: base=6, startYear=2, increment=1, max=15

| อายุงาน (ปี) | สิทธิ์ลาพักร้อน (วัน) | Note |
| --- | --- | --- |
| 0 | 6 | Base |
| 1 | 6 | ก่อน startYear |
| 2 | 7 | เริ่มเพิ่ม +1/ปี |
| 5 | 10 | เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ |
| 10 | 15 | ชนเพดาน |
| 15 | 15 | คงเพดาน (cap) |

PASS Accrual formula ทำงานถูกต้อง — เพิ่มตามปี + cap ที่ 15 วันชนเพดานตามที่กำหนด

# Scenarios 6-9: Quick Verification Tests

## 6. Sick Leave Threshold (ลาป่วยเกิน 2 วัน ต้องแนบใบรับรอง)

- Lying ลา 1 วัน → ไม่มีใบรับรองได้ ✓

- ลา 2 วัน → ไม่มีใบรับรองได้ (ขั้นต่ำ) ✓

- ลา 3 วัน → ต้องเลือก 'มีใบรับรองแพทย์' ✓

- ลา 5 วัน → ต้องเลือก 'มีใบรับรองแพทย์' ✓

## 7. Cascade Delete (ลบพนักงาน 1 คน)

ระบบจะ cascade ลบจาก 10 storage keys:

- leaveRequests, otRequests, compOffRequests, fieldWorkRequests

- timeCertRequests, accumulatedHolidays, notifications

- attendanceRecords, paySlips, commissions

VERIFIED ทุก key อยู่ใน deleteEmployee() — ไม่มี orphan data

## 8. Configuration Health Check

- APP_VERSION: 1.4.4 ✓

- Supabase URL: configured ✓

- Supabase anon key: 208 chars (valid format) ✓

- Companies: 4 seeds (Masterpiece, Crochet, ConceptOne, Habita) ✓

- Auto-absent default: 240 minutes ✓

## 9. Critical Function Inventory (18 functions)

ทุก function หลัก present ในโค้ด — ไม่มีโค้ดที่หาย:

- Render: renderUploadAttendance, renderAttendanceReport

- Workflows: submitLeave, approveRequest, deleteEmployee

- Forms: showLeaveForm, showOTForm, showTimeCertForm, showCompanyForm

- Calculations: calculatePaySlip, getLeaveBalance

- Excel: detectExcelDateFormat, mergeApprovedTimeCertForDate

- Exports: exportPayrollXLSX, exportEmployeesXLSX, generatePaySlipImage

- Helpers: getDeptForAttendance, adjustLeaveQuotas

# Items NOT Tested by Claude

3 ด้านที่ผมทดสอบไม่ได้ — คุณต้อง verify เอง:

## A. Real Browser Behavior

- DevTools console errors เมื่อโหลดจริง

- CSS layout บน mobile/tablet จริง

- html2canvas PNG generation

- Web Share API บน iOS/Android

- Print/Export buttons behavior

## B. External Services

- Supabase project status (ต้อง login ดู)

- Vercel latest deployment = v1.4.4

- Cron-job.org pinger ping success

- DNS/Domain resolution

## C. Human Workflow

- Manager + Employee Workflow real-time

- Notification arrival timing

- Multi-user concurrent edit

- Mobile vs Desktop UX differences

ACTION: ทำตาม Day 2-3 ของ Pre-Launch Checklist เพื่อ cover ส่วนเหล่านี้กับ user จริง 5-10 คน

# Risk Register

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase pause (Free tier) | LOW | HIGH | Pinger DONE · monitor cron-job.org weekly |
| Excel format change | LOW | MED | Heuristic detection ทำงานทั้ง DD/MM และ MM/DD |
| Concurrent edit (race condition) | MED | MED | Last-write-wins · Realtime sync · educate Admin |
| Data corruption from old bugs | VERY LOW | HIGH | DB.load guards undefined/null + try/catch |
| Browser localStorage full | LOW | MED | 0.20 MB/m attendance · 5-10 MB limit · safe for 2+ years |
| User forgot password Day 1 | HIGH | LOW | Admin reset password — Emergency Playbook A |
| Tigersoft API change | VERY LOW | HIGH | Use Excel export (stable format) not API |

# Recommendations

## ✓ Ship It

ระบบพร้อม launch — ไม่มี blocker จาก code-level testing

## Before 1 ก.ค. (Required)

- UAT กับเพื่อนร่วมงาน 5-10 คน (Day 2 ของ Checklist)

- Manual backup CSV ทุกวันก่อน launch

- Test mobile browser experience

- ทำ photobook + cheatsheet ตามที่วางแผน

## Day 1 (1 ก.ค.) - Required

- ทำตาม Day1-Monitoring-Guide.docx ตามชั่วโมง

- เปิด 3 หน้าจอ: Supabase + ระบบ + LINE Group

- เน้น 08:00-09:00 peak hour

## Week 1 After Launch

- Daily backup CSV → Google Drive

- Weekly summary report ให้ Boss

- Bug tracker — fix high severity ใน 24 ชั่วโมง

## Month 1+

- ประเมิน Option B (Hybrid Supabase) จากข้อมูลจริง

- Feature requests จาก user feedback

- Performance optimization based on actual usage

# Sign-Off

UAT Verdict ระบบ CROCHET HR v1.4.4 ผ่านการตรวจสอบ automated testing 100% — แนะนำให้ proceed launch 1 ก.ค. 2026 หลังจาก manual UAT กับ 5-10 user เสร็จเรียบร้อย

— จบรายงาน —